1.1 Ciclo de vida de projetos de software
1.2 O papel do gerente de projetos

---
PMI
- Project Management Institute
  - instituição fundada em 1969, cuja principal função é encontrar as melhores soluções para gerenciar projetos de todos os portes
- Desenvolveu um guia de referência utilizado no mundo todo chamado PMBOK
- Traz todos os procedimentos para o gerenciamento de projetos
- Usado por milhares de pessoas que trabalham ou estudam gerência de projetos
- Utilizado como referência para a certificação PMI

---
Projeto
- Esforço temporário, que tem seu início e término definidos
- Todo projeto é único, por mais que ele possa parecer com algo existente
- Terá as suas particularidade e fases de definição distintas

---
Definição do PMBOK
- Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo
- A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos
- O término é alcançado quando
  - Os objetivos do projeto são atingidos
  - Quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados
  - Ou quando a necessidade do projeto deixar de existir
  - Se o cliente (cliente, patrocinador ou financiador) desejar

---
Ciclo de vida
- Série de fases pelas quais um projeto passa do início ao término
- As fases são geralmente sequenciais
  - Os seus nomes e números são determinados pelas
    - Necessidades de gerenciamento controle da(s) organização(ões) envolvida(s) no projeto
    - A natureza do projeto em si
    - E sua área de aplicação

---
Stakeholders
- Pessoas que de alguma forma serão (ou se consideram) afetadas pelo projeto
- Seja de forma positiva ou de forma negativa

---
- Cada fase pode ter um conjunto de subprodutos para melhor controle do gerenciamento
- Os ciclos do projeto também definem
  - Os trabalhos técnicos a serem executados em cada fase
  - As pessoas responsáveis por sua implementação
  - A quantidade de recursos humanos
    - O custo associado a eles
  - Tendências de sucesso do projeto
- Podemos ter processos específicos em tamanho e complexidade para cada projeto

---
Ciclo de vida do projeto

---
- No início e no final o custo do projeto é baixo
- Na fase de organização e preparação os custos começam a se evidenciar
  - Tem início o plano de gerenciamento do projeto
    - Irá trabalhar as áreas de conhecimentos profissionais específicos para cada finalidade
    - E ferramentas para cumprir todos os requisitos do projeto
- Níveis máximos de custos e utilização de pessoal no momento de sua execução
- O encerramento consiste nas suas entregas e documentações realizadas

---
- Não necessariamente será preciso terminar uma fase para dar início à outra
  - Podemos subdividi-las
- Uma equipe pode dar andamento em uma fase, enquanto a outra inicia outra fase do projeto
- Podemos relacionar as fases do projeto como sendo
  - Sequencial
  - Sobreposta

---
- Sequencial
  - Quando devemos terminar uma fase para que outra seja iniciada
  - O tempo de execução fica maior
  - Aumenta o tempo no cronograma
- Sobreposta
  - Uma fase pode ter seu início mesmo antes da outra terminar
  - Resulta em agilidade no tempo do cronograma
- Cada relação tem a sua particularidade, cabe ao gerente de projetos analisar a viabilidade

---
Tipos de ciclo de vida

---
Processos
- O PMBOK apresenta 5 grupos de processos para a realização do projeto
  - Iniciação
  - Planejamento
  - Execução
  - Monitoramento e controle
  - Encerramento

---
Partes interessadas
- Pessoas e organizações
  - Ex.: clientes, patrocinadores, organização executora, público
- Ativamente envolvidas no projeto
- Ou cujos interesses podem ser positiva ou negativamente afetados pela execução ou pelo término do projeto

---
Características dos grupos de processos do projeto

---
Termo de Abertura do Projeto (TAP)
- A criação do termo de abertura do projeto norteará o seu desenvolvimento em suas entregas
- Pode ocorrer em algumas empresas, que o termo de abertura do projeto só seja realizado após uma análise e levantamento das necessidades que irão compor o projeto
- Na criação do termo de abertura devem ser especificadas as justificativas e os objetivos que trarão benefícios financeiros para o negócio

---
Características sugeridas para o TAP
- Requisitos que satisfazem as necessidades, desejos e expectativas do cliente, do patrocinador e de outras partes interessadas
- Necessidades de negócios, descrição de alto nível do projeto ou requisitos do produto para o qual o projeto é realizado
- Objetivo ou justificativa do projeto e cronograma de marcos sumarizados
- Gerente de projetos designado e nível de autoridade atribuída
- Stakeholders do projeto e os seus papéis e responsabilidades
- Influência e expectativas das partes interessadas
- Organizações funcionais e sua participação e premissas organizacionais, ambientais e externas (fatores considerados verdadeiros, reais ou certos)
- Restrições organizacionais, ambientais e externas (fatores que limitam as opções da equipe)
- Caso de negócios justificando o projeto, incluindo o retorno sobre o investimento
- Orçamento sumarizado e mapeamento de restrições e riscos

---
O papel do gerente de projetos

---
Definição segundo o PMBOK
- O gerente de projetos (GP) é a pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto
- O papel do gerente de projetos é diferente de um gerente funcional ou gerente de operações
- Gerente funcional
  - Se concentra em proporcionar a supervisão de gerenciamento de uma unidade funcional ou de negócios
- Gerentes de operações
  - Responsáveis pela eficiência das operações de negócios

---
- Os GPs atendem às necessidades de gerenciamento:
  - Da equipe
  - Das tarefas
  - Dos indivíduos
- No gerenciamento de um projeto de software, o gerente é a ligação entre
  - A estratégia
  - As pessoas envolvidas no projeto

---
- Além das habilidades específicas a qualquer área e das proficiências de gerenciamento geral exigidas pelo projeto, um gerenciamento de projeto eficaz exige que o GP possua as seguintes competências, conforme PMBOK
  - Conhecimento
    - Competência que o gerente de projetos precisa possuir para gerir com excelência os projetos
  - Desempenho
    - Refere-se à capacidade do gerente de projetos de fazer ou realizar a aplicação do seu conhecimento em gerenciamento de projetos
  - Pessoal
    - Refere-se ao comportamento do gerente de projetos na execução do projeto ou atividade relacionada

---
Estruturas organizacionais clássicas
(continua)

---
Estruturas organizacionais (continuação)

---
Empowerment e atributos do GP
- Abordagem a projetos de trabalho que se baseia na delegação de poderes de decisão, autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas
- Permite melhorar a qualidade e a produtividade dos colaboradores, fazendo com que o resultado do serviço prestado seja satisfatoriamente melhor

---
- Um bom gerente de projetos deverá ter como atributos
  - Perseverança, persistência, autoconfiança, decisão e assertividade

---
Motivação da equipe: alguns métodos
- Mostre aos membros da equipe o que eles têm a ganhar
  - Tente elaborar uma forma de bonificação, convite para um parque, jantar, prêmio, etc.
- Mostre à equipe o que o projeto significa para a empresa
  - O projeto é responsabilidade de todos, o sucesso da equipe faz com que a empresa cresça e se desenvolva, possibilitando, assim, um crescimento mútuo, profissional e financeiro
- Mostre à equipe o porquê isso é empolgante
  - Motive-os a buscar novas tecnologias para o desenvolvimento do projeto, algo que eles tenham prazer em realizar

---
Comunicação entre a equipe
- É importante ressaltar a importância da comunicação entre as pessoas envolvidas no projeto (stakeholders)
- A comunicação entre os membros deve ser realizada de maneira eficiente, pois isso ajuda na aproximação do grupo
- A eficácia e a eficiência das comunicações são influenciadas
  - Tamanho do grupo
  - Estrutura de grupo
  - Composição de Grupo
  - Ambiente físico de trabalho
  - Canais de comunicação disponíveis

---
Fornecedores do projeto
- Fazem parte dos stakeholders, ou seja, também estão envolvidos no projeto
- Como reconhecer um excelente fornecedor
  - Habilidade de completar o escopo do projeto dentro da programação
  - Atendimento e satisfação do cliente
  - Prova de conhecimento da equipe do projeto (experiência e certificação)
  - Tempo adequado para se concentrar no projeto
  - Interesse verdadeiro no sucesso da sua empresa e do seu projeto
  - Um preço justo para concluir os trabalhos