1.3 Gerenciamento de projeto de software
1.4 Governança em projetos de software

---
- O livro-texto fala bastante em software
- Porém a metodologia pode ser usada em outras aplicações

---
Gerenciamento de projeto de software
- Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, de habilidades, de ferramentas e de técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos
- É realizado por meio da união e de aplicações de 47 processos
  - Cada grupo possui seus processos
- Que são organizados em cinco grupos
  - iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento.

---
Características do gerenciamento de projetos
- Identificar e analisar os requisitos para elaboração do software
- Acompanhar e abordar todas as situações em relação à execução, administrando, assim, as responsabilidades, as necessidades e as expectativas dos stakeholders
- Trabalhar de forma colaborativa para o desenvolvimento do software, estabelecendo a manutenção e a comunicação ativa
- Gerenciar o levantamento de requisitos para o desenvolvimento do software, criando, assim, parâmetros para ter eficiência nas entregas
- Equilibrar os conflitos do projeto, porém não se limitar somente ao
  - Escopo, Cronograma, Orçamento, Riscos, Recursos e Qualidade

---
- Todos os fatores dos grupos de processos estão interligados, se acaso um falhar, os demais sofrem o impacto
- Importância da clareza dos trabalhos a serem desenvolvidos
  - Caso um dos stakeholders desista ou o sponsor visualize outros interesses no meio do projeto
    - Poderá colocar todo o projeto em risco
- A mudança dos requisitos ou de objetivos do projeto pode criar riscos adicionais
- A equipe do projeto precisa ser capaz de avaliar a situação, equilibrar as demandas e manter uma comunicação proativa entre as partes interessadas

---
Tipos de gerenciamentos de projetos
- Gerenciamento de projetos (GPJ)
  - Utilizado para alcançar um ou mais objetivos, de acordo com
    - Demandas, necessidades, meios sociais, avanços tecnológicos, solicitações clientes e para padronizações de rotinas e processos
- Gerenciamento de programas (GPG)
  - É um grupo de projetos. Tem como função consolidar os subprojetos envolvidos
- Gerenciamento de portfólios (GPT)
  - Refere-se a como serão utilizadas as estratégias para o gerenciamento de projetos ou programas
  - Os projetos ou programas podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados
(continua)

---
Tipos de gerenciamentos de projetos
- Gerenciamento organizacional de Projetos (GOP)
  - Junção do gerenciamento de projetos e de portfólios, com a função de criar estratégias para melhores execuções

---
GPJ x GPG x GPT

---
Áreas de conhecimentos em GP
- Gerenciamento de Integração
  - Análise do todo
- Gerenciamento de Escopo
  - Ex.: mudança
- Gerenciamento de Custos
  - Recursos, orçamentos, atividades
- Gerenciamento de Qualidade
  - O que o cliente acha

---
- Gerenciamento de Aquisições
  - Bens/serviços externos
- Gerenciamento de Recursos Humanos
  - Habilidades, motivação
- Gerenciamento das Comunicações
  - Garantir que a info chegue
- Gerenciamento de Risco
  - Problemas e soluções

---
- Gerenciamento de Tempo
  - Cronograma
- Partes Interessadas
  - Conflitos

---
Governança em projetos de software

---
Governança
- Governança = processo de continuamente orientar e ajustar
- Governança de TI
  - Definida como sendo uma estrutura de processos e relações para o controle e direção de uma organização
    - Para que a mesma consiga atingir seus objetivos
      - Analisando os riscos
    - Para que se tenha um retorno positivo dos investimentos
- Assim como a governança corporativa tem um olhar para os negócios e o foco para o futuro

---
Governança de TI
- Procura o alinhamento das decisões de TI com os gestores das organizações
  - Onde são analisados os processos da organização para a sua implementação junto aos usuários, clientes, setores, divisões e onde mais caberem a implementação da tecnologia

---
Responsabilidades da Governança de TI

---
Modelo COBIT de Governança de TI
- Estruturas de processos e relacionamentos para conduzir e controlar empresas
- Garante a segurança e supre as deficiências técnicas e possíveis riscos nos processos
- Analisa riscos que possam afetar os investimentos de TI
- Está caracterizado em 4 domínios
  - Planejamento e organização
  - Aquisição e implementação
  - Entrega e suporte
  - Monitoração

---
Domínios do modelo COBIT

---
ITIL (Information Tecnology Infrastructure Library)
- Fornece um conjunto coerente e compreensivo de melhores práticas para a gestão de serviços de TI
- Provê qualidade técnica para realizar negócios com eficiência e efetividade no uso de sistemas da informação
- As práticas são baseadas na experiência de empresas comerciais e governamentais de todo o mundo
- O foco é descrever os processos mais importantes para gerenciar a infraestrutura de TI de forma eficiente e eficaz
- Garante os níveis de serviços contratados com os clientes externos e internos

---
Modelo ITIL

---
ITIL
- Entrega e suporte de serviço
  - Compõem todos os processos envolvidos para planejar e entregar os serviços de tecnologia da informação com qualidade no software que auxiliará o gerenciamento das cantinas....
- Gerenciamento de infraestrutura de TI e comunicação
  - Estão envolvidos todos os gerenciamentos de infraestrutura e comunicação da tecnologia da informação requisitados para o negócio do Sr. ....
- Gerenciamento de aplicação
  - Envolve as aplicações gerenciais a partir das necessidades iniciais de negócio, incorpora todo o ciclo de vida aplicado na TI

---
ITIL
- Gerenciamento de segurança
  - Realiza o planejamento e o gerenciamento dos processos para que os mesmos ofereçam um nível definido de segurança para os serviços de TI, onde serão utilizados para o entendimento dos perfis dos clientes da .....
- Perspectiva de negócio
  - Apoia de forma concentrada a equipe de tecnologia da informação a entender o formato de negócio das organizações