2.1 Levantamento de requisitos
2.2 Estrutura analítica do projeto

---
Requisitos
- A tarefa de análise de requisitos é um processo de descoberta, refinamento, modelagem e especificação
- Compreensão das funções que atenda às necessidades de um cliente, visando o cumprimento de acordos, contratos ou especificações
- Declaração oficial do que os desenvolvedores do sistema devem implementar

---
Classificação dos requisitos
- Requisitos funcionais
  - Dada certa uma entrada no sistema, como deve ocorrer o processamento e qual é a saída desejada
- Requisitos não funcionais
  - Confiabilidade
    - Falhas de sistema, erros de execução e o tempo para a recuperação
  - Portabilidade
    - Flexibilidade de migração para outras plataformas
  - Segurança
    - Senhas criptografadas, definições de permissões, etc.
  - Usabilidade
    - Sistemas intuitivos para usuários com pouco conhecimento

---
- Processo
  - Inicia-se com a compreensão do domínio, que é a área específica do desenvolvimento, ou ainda, o problema a ser resolvido
- Coleta
  - Momento de iteração com o sponsor, por diversos meios ou técnicas
- Classificação
  - As atividades são estruturadas seguindo uma coerência
    - Que pode variar conforme o projeto

---
- Resolução de conflitos
  - O gerente do projeto deve orientar e encontrar pontos que atendam às necessidades do cliente
- Definição das prioridades
  - Os stakeholders priorizam algumas entregas conforme acordado
    - Esse processo é mais sensível em projetos de grande porte

---
- 16% são finalizados com todas as funcionalidades
- 31% cancelados e não foram entregues ao cliente
- 53% problemas com levantamento de requisitos

---
- O mais importante é conseguir entender todas as necessidades do cliente
  - A fim de obter o melhor produto final
- As técnicas de levantamento de requisitos de software podem ser modificadas ou adaptadas
  - Variando conforme problema a ser resolvido, complexidade do projeto, entre outras

---
Técnicas mais utilizadas

---
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
- Work Breakdown Structure (WBS)
- Na etapa de requisitos
  - Levantamento das atividades
- Etapa da EAP
  - Duração de cada uma das atividades previstas nos pacotes de trabalho

---
- Cada nível descendente do projeto representa um aumento do nível de detalhamento do projeto, como se fosse um cronograma (hierárquico)
- O detalhamento pode ser realizado até o nível desejado, apresentado dados genérico ou detalhado
- O detalhamento mais usual é até o pacote de trabalho
- A EAP tem como objetivo principal dividir as tarefas do projeto em partes menores, possibilitando uma melhor compreensão e gerenciamento dos pacotes de trabalho

---
- Antes da elaboração do EAP, é necessário desenvolver
  - A lista de atividades do projeto
    - Descrição do escopo do trabalho das atividades que compõem o projeto
- Permite que os desenvolvedores compreendam pontualmente cada atividade

---
Lista de atividades
1 Condomínio
1.1 Prédio
1.1.1 Fundações
1.1.1.1 Atividade A
1.1.1.2 Atividade B
1.1.2 Acabamento
1.1.2.1 Atividade A
1.1.2.2 Atividade B
1.2 Prédio 2
1.2.1 Fundações
1.2.2 Acabamento
1.3 Estacionamento
1.4 Gestão
1.4.1 Atividade E
1.4.2 Atividade F

---
- Cada entrada é um pacote de trabalho (work package)
- Nome do projeto na primeira camada
- Camada seguinte
  - Entrega maior
    - Projetos maiores possuem mais entregas
  - Atividades globais
- Camadas inferiores
  - Atividades específicas
  - Importante chegar em tarefas com duração/custo manuseável

---
- O nível do detalhamento do escopo deve ser feito de modo que
  - Permita o monitoramento e controle das entregas do projeto com facilidade
  - Busque mais precisão nas estimativas dos custos, do tempo, dos recursos e riscos
  - Facilite a definição das responsabilidades através da criação de uma matriz de responsabilidades

---
Dicionário EAP
- Nome do pacote de trabalho
- Responsável principal pelo pacote de trabalho
- Principais tarefas do pacote de trabalho
- Prazo estimado para a realização das tarefas

---
Gráfico de Gantt

---
4 tipos de relações entre as atividades
- Término para início: será necessário terminar uma tarefa para iniciar a outra
- Início para início: as tarefas iniciam simultaneamente
- Término para término: as tarefas devem ser terminadas no mesmo instante ou na mesma data
- Início para término: são derivadas de tarefas que necessitam que as predecessoras não iniciem até que a sucessora termine

---
Exemplo

---
Exemplo 2:

---
https://www.onlinegantt.com/#/gantt