4.3. Partes interessadas
4.4 Encerramento

---
Partes interessadas (stakeholders)
- O estudo da gestão e comunicação das partes proporciona-rão ao GP mecanismos para que o desenvolvimento não sofra interferências negativas e atenda de forma organizada as necessidades do patrocinador (sponsor)
- As partes interessadas dentro de um projeto podem ter as mais diferentes expectativas quanto ao projeto, ou na utilização do software em si
- É necessário que o GP tenha governança nas partes interessadas, servindo também como papel de intermediador entre o patrocinador e a equipe de desenvolvimento

---
Parte interessada
- Patrocinador
- Clientes e usuários
- Vendedores
- Parceiros de negócios
- Grupos organizacionais
- Gerentes funcionais
- Outras partes interessadas

---
Parte interessada

---
- Patrocinador
  - Pessoa que provê os recursos para a realização do projeto
  - Pode ser interno ou externo da organização
  - Define qual o escopo do projeto
  - Aprova formalmente o desenvolvimento
  - Porta-voz entre o alto escalão da organização e o GP
  - Pode acompanhar todas as etapas de desenvolvimento
  - Modifica em qualquer momento o escopo do projeto

---
- Clientes e usuários
  - Pessoas que utilizarão o produto ou o serviço desenvolvido
  - Aprova a qualidade e as funcionalidades do software
  - Em algumas organizações, esse grupo realiza testes no desenvolvimento, a fim de se mapear as falhas (denominada versão Beta do desenvolvimento)
- Vendedores
  - Fornecedores, vendedores ou empresas terceirizadas
  - Podem fornecer algum produto ou prestar algum tipo de serviço

---
- Parceiros de negócios
  - Empresas que têm algum tipo de relacionamento comercial
  - Pode ser suporte, manutenção, treinamento, instalação, etc.
  - Estabelecidos por meio de processos licitatórios ou por livre comércio
- Grupos organizacionais
  - Partes internas afetadas
    - Marketing, vendas, RH, departamento jurídico, atendimento ao cliente e demais áreas que podem ser influenciadas
  - Fornecem apoio à equipe engajada no projeto e aumentam a interação entre diversos grupos

---
- Gerentes funcionais
  - Responsáveis por uma determinada área de trabalho contínuo e permanente dentro da empresa
  - O papel desse colaborador pode ser fundamental ao projeto
    - Pode fornecer informações de grande validade ao desenvolvimento
- Outras partes interessadas
  - Podem estar as instituições financeiras, os reguladores, os gestores públicos e os diversos especialistas que possam contribuir com o projeto de desenvolvimento de software

---
- As partes interessadas podem
  - Ter diversos tipos de responsabilidade
  - Autoridade para tomar as decisões no projeto
    - Não necessariamente decisões de mudança
- O GP está no centro da figura, cabe a ele estabelecer meios para prover a interação das partes
  - Isso varia conforme o projeto ou a política institucional

---
- O processo para identificar as partes interessadas de um projeto é contínuo
- Em alguns casos, pode-se tornar muito difícil, pois dependendo do tamanho da empresa no qual ocorre o projeto, o acesso aos cargos mais altos pode ser restrito ou limitado
- Na maioria dos projetos os patrocinadores são mais facilmente identificados, assim como os cargos de direção ou gerência

---
Ferramentas
Partes interessadas
Informações relevantes

---
- As pessoas podem criar expectativas diferentes do desenvolvimento do projeto, ou ainda, do produto final
- O GP deve, além de identificar as partes interessadas, deixar bem claro qual é o escopo do projeto, para que as expectativas errôneas não sejam confundidas com falta de qualidade do projeto e/ou produto
- O nível de influência das partes interessadas pode ter uma influência positiva ou negativa sobre o projeto

---
- Enquanto alguns se esforçam para que o projeto se desenvolva com qualidade e a entrega ocorra como o esperado pelo patrocinador
  - Outros enxergam o fracasso como vitória, se beneficiando de alguma forma com esse resultado
- Ignorar que existam as partes interessadas negativas pode trazer um risco ao sucesso do projeto

---
Conflitos de interesse
- Competir
  - Situações que são necessárias decisões rápidas, para proteger a si ou uma equipe
- Evitar
  - O comportamento do colaborador é de se esquivar das situações ou recusar-se a participar no desenvolvimento do projeto
- Colaborar
  - Partes que fazem parte da equipe do projeto têm opiniões divergentes
- Comprometimento
  - Soluções para integração de um ou mais membros da equipe

---
- O GP tem que ser o mediador de conflitos de interesse entre as partes interessadas
- Os conflitos pessoais podem gerar aspectos positivos e negativos para o projeto

---
Aspectos positivos
- Mudanças comportamentais
- Aumento da criatividade
- Melhora na comunicação
- Coesão do grupo
- Clarificar as metas a serem alcançadas

---
Aspectos negativos
- Aumento de agressividade entre as partes
- Competitividade não saudável
- Inibição da comunicação
- Desenvolver discussões de caráter pessoal

---
Fontes de conflitos
- Conflito de prioridades: ocorre quando os membros da equipe divergem a respeito das prioridades de desenvolvimento ou no cronograma de atividades
- Conflito de procedimentos internos: ocorre quando algum membro da equipe não cumpre algum procedimento político/administrativo da organização
- Conflito técnico: ocorre quando existe discordância de um ou mais aspectos técnicos, de desempenho ou relacionados à segurança

---
Fontes de conflitos
- Conflito de recursos humanos: quando ocorre divergência na escolha da equipe de projeto ou falta de recursos humanos
- Conflito orçamentário: ocorre quando os valores orçados ou gastos não atendem às necessidades do desenvolvimento
- Conflitos pessoais: ocorre quando os problemas externos aos projetos interferem de alguma forma no desempenho profissional

---
Gestão da comunicação
- Assegura que as informações do projeto sejam
  - Planejadas
  - Coletadas
  - Criadas
  - Distribuídas
  - Armazenadas
  - Recuperadas
  - Gerenciadas
  - Controladas
  - Monitoradas
  - Dispostas de maneira oportuna e apropriada

---
Gerenciamento eficaz da comunicação
- Planejar a comunicação
  - Procurar o meio apropriado para se prover a comunicação entre as partes
  - Conhecer qual a necessidade de comunicação que o projeto exige
  - Definir qual a infraestrutura física disponibilizada para os membros da equipe

---
Gerenciamento eficaz da comunicação
- Gerenciar a comunicação
  - Determinar como serão
    - Coletadas
    - Armazenadas
    - Distribuídas
    - Acessadas as informações
  - Conforme o plano de comunicação

---
Gerenciamento eficaz da comunicação
- Controlar a comunicação
  - Efetuar o controle e o gerenciamento das informações
    - A fim de se assegurar que a mensagem
      - Chegue ao destino correto
      - E no tempo necessário
- Deve ser definido os métodos de compartilhamento das mensagens

---
Planejamento da comunicação
- Quais pessoas necessitam ter acesso às informações?
- Quais as permissões de acesso de cada membro da equipe?
- Em que local as informações estão armazenadas?
- Qual o horário que será considerado para fazer o controle de versões dos documentos
  - Ex.: casos em que ocorre locais com fuso horário diferente
- Em qual idioma serão efetuadas as comunicações?

---
Escolha da tecnologia
- Urgência da informação
  - Tempo para uma mensagem ser transmitida
  - Não permitindo um tempo que possa comprometer a comunicação
- Disponibilidade tecnológica
  - Deve-se observar se a comunicação escolhida é compatível com todos os dispositivos da equipe de projeto
  - Também se a tecnologia estará disponível até o fim do ciclo de vida do projeto

---
Escolha da tecnologia
- Usabilidade
  - Assegurar que os colaboradores conseguirão utilizar o sistema
- Ambiente
  - Determinar em qual ambiente de sistema será provida a comunicação
- Segurança
  - Assegurar que os dados não serão acessados por pessoas não autorizadas ou mal-intencionadas

---
Encerramento
- Encerrar um projeto significa que todas as atividades de todos os grupos de processos foram
  - Desenvolvidas
  - Finalizadas
  - Alguma falha determinou o encerramento do projeto
- A grande vantagem dessa fase do processo de desenvolvimento é o encerramento formal do projeto
  - Liberando recursos para outros projetos
  - Lições aprendidas

---
Encerramento

---
Encerramento
- Deve assegurar que todos os
  - Processos foram finalizados
  - Trabalhos estão completos
- Encerrado antes da conclusão:
  - Também documentar os motivos

---
Encerramento - desempenho obtido
- Alocação de recursos
  - Quando a demanda de atividades e entregas diminui, os desenvolvedores são alocados em outros projetos
    - Pode ocasionar excesso de trabalho para os desenvolvedores que permanecem no projeto até a conclusão
- Conflito
  - Conflitos interpessoais podem ocorrer em qualquer uma das fases, gerando queda no desempenho do colaborador no projeto
- Desgaste
  - Eventualmente pode ter ocorrido um desgaste emocional entre os membros da equipe

---
Encerramento - quando mal executado
- Ao projeto
  - A entrega final pode ser prejudicada, caso os esforços necessários nessa fase não sejam o suficiente para a conclusão dentro do tempo e da qualidade esperada
- A organização
  - O maior prejuízo é perder a oportunidade de gerar base de conhecimentos que possam auxiliar nos projetos futuros

---
Encerramento - documentação
- Todas as fases do projeto geram documentação
- 2 tipos no encerramento:
  - Encerramento administrativo
    - Efetuam o encerramento formal do projeto
    - Aceitação e a aprovação do produto ou serviço entregue
  - Encerramento de contratos
    - Fechamento de contratos estabelecidos no projeto
    - Essa atividade tem caráter administrativo/judicial
    - Garante às partes que todos os acordos foram cumpridos

---
Encerramento administrativo
- Sumário
  - Descrição do ambiente de desenvolvimento e atividades executadas
- Descrição
  - Especificação dos aspectos técnicos e funcionais do desenvolvimento
- Avaliação
  - Avaliações qualitativas e quantitativas das atividades desenvolvidas
    - Qualidade do produto, metodologia de desenvolvimento, ferramentas utilizadas
- Listagem de mudanças
  - Quando ocorreram mudanças durante o projeto, listadas e descritas
- Informações
  - Experiências vividas pela equipe ao longo do projeto

---
Encerramento de contratos
- Assistência jurídica
  - No caso que algo não tenha sido feito, quais devem ser os trâmites judiciais necessários para os devidos ressarcimentos
- Vistoria
  - Ao se encerrar um contrato de desenvolvimento, o patrocinador deve averiguar se todas as entregas acordadas foram cumpridas, dentro do prazo e qualidade esperada
- Auditoria
  - Em projetos de muitas entregas e longa duração pode ser necessário promover uma auditoria para assegurar que todos os acordos foram cumpridos

---
Encerramento por rescisão
- Quando existe um desacordo entre as partes e uma quebra contratual, podendo ser por
  - Atraso na entrega
  - Mudanças orçamentárias
  - Riscos não previstos
  - Mudanças no mercado ou no cliente
  - Outras causas

---
Realocação de pessoas
- Para se efetuar a desmobilização de recursos em projetos, devem-se estar atentas às necessidades de realocação
- Existem casos em que o deslocamento de um profissional que compõe a equipe pode ter que realizar a transferência de conhecimento em outro projeto
- Ao se aproximar do encerramento, todos os conhecimentos produzidos já devem estar devidamente documentados

---
Realocação de pessoas
- Ao alocar um integrante na equipe, foi necessário integrá-lo, treiná-lo e definir as suas responsabilidades durante o projeto
- Quando é chegada a hora de “liberar” o colaborador para que desempenhe outra função em um novo projeto, faz-se necessário integrá-lo novamente, e em alguns projetos específicos, capacitá-lo para novos desafios

---
Prestação de contas
- Motivos
  - Levantamento de expectativas
  - Levantamento de expectativas
- Formas
  - Reunião expositiva
  - Relatório
  - Workshop

---
Lições aprendidas
- Criar um histórico, base de dados
- Muito importante para a continuidade dos projetos
- Eficácia do que foi feito
- Melhoria do próximo projeto
- Importante não deixar para depois

---
Lições aprendidas