3.3 Gestão de mudanças
3.4 Implantação

---
Partes interessadas (Stakeholders)
- Pessoas e organizações
  - Clientes
  - Patrocinadores
  - Organização executora
  - Público
- Ativamente envolvidas, ou
- Os interesses pode ser afetados
  - Positivamente
  - Negativamente
- Na execução ou término dos projetos

---
Patrocinador (Sponsor)
- Pessoa ou grupo
- Fornece recursos e suporte
- Supervisiona as entregas, autoridade máxima
- Defende e garante o resultado e o sucesso
- É alguém com:
  - Experiência e poder, geralmente da alta administração
  - Muito interesse, financeiro e ideológico, pelo projeto
  - Autoridade e influência

---
3.3 Gestão de mudanças

---
Gestão de mudanças
- Durante os processos de execução, os requisitos sofrem alterações à medida que o projeto se desenvolve
- O acompanhamento das mudanças é primordial para o desenvolvimento do projeto, pois pode gerar o aumento nos custos, mão de obra e, muitas vezes, o atraso no cronograma devido à realização de retrabalhos nos processos

---
Custos de retrabalho
- Medidas para a redução de custos de retrabalho em um projeto
  - Prevenção de mudanças
    - Agregar atividades que possam identificar e antecipar possíveis mudanças no processo (de criação de software)
      - Ex.: criar um protótipo do sistema para que o cliente possa simular situações e apurar seus requisitos
  - Tolerância a mudanças
    - O processo foi pensado e planejado para algum tipo de mudança, em que os custos sejam relativamente baixos
    - Em alguns casos, podem ser desenvolvidos em partes do processo, ou seja, pequenas mudanças a serem incrementadas

---
- Cabe ao gerente de projetos interpretá-las e, assim, tomar a melhor decisão de acordo com a política organizacional
  - A mudança deve realmente ser implementada?
  - Qual o custo, o tempo, a alteração de escopo e qualidade que essa mudança pode afetar?
  - As mudanças sugeridas influenciam no término do projeto?

---
Gerenciamento de mudanças

---
Gerenciamento de mudanças
- O início do processo de gerenciamento de mudanças começa quando o cliente “sponsor do projeto” preenche a documentação de solicitação de mudança
  - Também chamada de CR (change request)
  - Descreve as modificações do sistema
- Um formulário poderá ser utilizado para solicitações de mudanças no processo do software (CRF, change request form)
  - Compartilhado entre os envolvidos no gerenciamento de mudanças do projeto

---
CRF

---
Fatores a considerar
- As consequências de não fazer a mudança
  - Ponderar os efeitos
    - Os efeitos são significativos e podem comprometer o andamento do projeto?
    - Se a mudança for de baixa significatividade, pode ser suprimida ou até mesmo não realizada?
- Os benefícios da mudança
  - Beneficia vários usuários?
  - Causa melhor produtividade e desempenho do projeto?

---
Fatores a considerar
- Número de usuários afetados pela alteração
  - Em relação ao sistema, é considerado de baixa prioridade quando a mudança atinge apenas alguns usuários
  - Não é aconselhada caso ela possa gerar uma reação adversa sobre a maior parte dos usuários
- Os custos de se fazer a mudança
  - Caso a mudança seja realizada em grande proporção podem ser negadas devido ao custo
- O ciclo de lançamento de produto
  - Pode ser que se faça necessário atrasar a entrega para efetuar as modificações

---
Fatores a considerar
- Resistência às mudanças
  - Gerente e membros da equipe podem resistir às mudanças sugeridas no projeto, argumentar atrasos e elevados custos na sua execução
- Persistência de mudanças
  - Mesmo que haja mudanças no processo, pode ocorrer o fato de essas mudanças serem rejeitadas após um curto prazo e tudo permanecer como no seu estado anterior

---
Subprocesso de mudanças

---
Mudanças de requisitos
- A inclusão, exclusão ou modificação de requisitos de um projeto é um dos grandes motivos para modificação de um projeto de software
- O GP tem por função relacionar e providenciar todos os documentos para verificação de requisitos e, assim, verificar a viabilidade de mudança no projeto
- A mudança pode gerar custos e atrasos no cronograma das atividades do projeto

---
- Na aprovação da documentação de requisitos do projeto, deverão ser aplicadas todas as mudanças sugeridas na proposta
- É de grande importância o gerenciamento de mudanças do projeto de software, pois é nesse gerenciamento que as mudanças de requisitos serão analisadas e se os custos de implantação serão viáveis ou não

---
3 estágios em um processo de gerencia-mento de mudanças de requisitos
- Análise de problema e especificação de mudanças
  - Tem início com algum tipo de problema no requisito
  - Análise para verificar a possibilidade de mudança e encaminhada ao solicitante
    - Para que elabore uma posposta das mudanças de requisitos
- Análise de mudanças e custos
  - Levantamento dos requisitos dos sistemas e análise da viabilidade de custos
- Implementação de mudanças
  - Quando pertinente, o projeto e implementação do sistema são modificados de acordo com a documentação de requisitos

---
Modelo de análise

---
Controle integrado de mudanças
- Processo de revisar todas as solicitações de mudanças
  - Aprovar as mudanças
  - Gerenciar as mudanças sendo feitas nas
    - Entregas
    - Ativos de processos organizacionais
    - Documentos do projeto
    - Plano de gerenciamento do projeto
  - Comunicar a disposição deles
- Realizar todas as revisões nas documentações
  - Aprovações
- Reduz riscos

---
Principais ferramentas de auxilio na gestão de mudanças

---
3.4 Implantação

---
Implantação do projeto de software
Envolve a configuração do software para que funcione corretamente no ambiente operacional, ou seja, instalar o sistema nos computadores que estão envolvidos no projeto

---
- Deixar tudo definido para o processo de configuração é primordial para a implantação do software, pois faz com que tudo funcione
- É nesse momento da instalação que se atribuíram as permissões dos usuários e que recomendações são feitas para impedir acessos indevidos e até mesmo invasões externas

---
4 maneiras para incorporar a implantação do sistema
- Ter suporte para visualizar e analisar as configurações, ou seja, para que os administradores do sistema tenham acesso às configurações do sistema implantado
- Definir as configurações mínimas de permissões para o usuário, a fim de prevenir invasões indevidas e até mesmo se apossarem de informações confidenciais
- Deixar de forma clara as definições de configurações do sistema, para que elas sejam fáceis de serem localizadas e que não seja necessário ficar mudando de ambiente
- Facilitar as correções e vulnerabilidade de proteção do sistema, para que o usuário tenha acesso às correções de versões e atualizações

---
Alguns problemas que podem ocorrer durante a implantação de um sistema
- Incompatibilidade do SO
- Resistência dos usuários à implantação do sistema
  - Nem todos aceitam a informatização de um processo
  - Necessário conversar, realizar treinamentos e mostrar a evolução
- Alinhamento das formas de utilização do sistema antigo com o novo
- Falta de pontos de energia para os equipamentos, Internet, e os equipamentos propriamente ditos

---
Equipe
- Implantação de sistema é o processo de tornar o sistema disponível para os usuários, transferir dados dos sistemas existentes e estabelecer comunicações com outros sistemas no ambiente
- O processo culmina com um go live depois que os usuários começam a usar o sistema para apoiar seu trabalho
- Importante definir a equipe interna que acompanhará o trabalho junto à equipe de implantação
  - Essas pessoas deverão ter conhecimento de todos os processos de execução do sistema

---
4 perfis que poderão compor a equipe de implantação
- Analistas
  - Conhecem todo o processo das áreas de atuação
- Especialistas em TI
  - Respondem pelo desenvolvimento, manutenção e equipamentos que farão parte da implantação
- Consultores
  - Responsáveis por redesenhar alguns processos que sejam passivos de modificações
- Gerentes
  - Responsáveis pelas tarefas individuais e gerenciamento da equipe

---
- Fundamental definir a equipe que irá compor a implantação do projeto
- Precisam ter seus papéis bem definidos para acompanhamento da implantação

---
Algumas atribuições da equipe de implantação
- Analisar o desempenho
- Identificar e analisar problemas encontrados na implantação
- Tomar decisões quando se diz respeito a recursos do projeto
- Reportar ao gerente e sponsor do projeto sobre o andamento da implantação
- Realizar a implantação de forma mais tranquila possível
  - Sem perder a agilidade e eficiência

---
Fornecedores
- Trabalhar sempre com o melhor fornecedor é primordial para a implantação de um sistema
- Muitas vezes será necessária a troca do fornecedor, seja pela queda da qualidade ou até mesmo envolvendo custos adicionais à implantação

---
Fornecedores
- Fazem parte do processo de aquisição do projeto
- A área de aquisição envolve ações de
  - Compras
  - Aquisições
  - Contratação de fornecedores
- É importante realizar um planejamento das aquisições para o projeto e sua implantação
- O fornecedor deve garantir a entrega dos equipamentos e serviços
  - Atendimento de prazo, custo, qualidade

---
Indicadores

---
Indicadores
- Ferramentas utilizadas para realizar medições de processos de um projeto
  - A fim de mostrar se os objetivos foram alcançados ou não
- A grande vantagem é proporcionar aos gestores, de uma forma fácil de visualizar, os níveis de eficiência em que se encontram os processos do projeto
- Têm papel fundamental para gerenciamento do negócio após a implantação do sistema de software
  - Têm a função de medir tudo o que está sendo executado
  - Ex. clientes, fornecedores, produtos consumidos, financeiro, etc.
  - Proporciona a comparação entre os resultados e permite gerar metas de desempenhos para a estratégia do negócio

---
Roteiro - alcance das estratégias
- PASSO 1
  - Identificar os níveis, os tipos de dimensões e objetos de mensurações que podem ser realizados a partir de um mapa estratégico, pois ele representa os impactos e resultados que a empresa quer alcançar
- PASSO 2
  - Definir os requisitos básicos e componentes é primordial para a operação dos indicadores
  - Para o estabelecimento de indicadores, é necessário considerar alguns componentes e requisitos básicos, a fim de garantir a sua operacionalização
(continua)

---
Indicador - componentes básicos
- medidas: que têm o fator matemático para os resultados
- fórmula: que é determinada por um índice
- comparações: referem-se a um valor aceitável para cumprimento de metas
- metas: são definidas por valores (índices) estabelecidos nos indicadores e que devem ser alcançados em um determinado período de tempo

---
Indicador - requisitos básicos
- disponibilidade: rápido e fácil acesso às informações
- simplicidade: ser de fácil compreensão e ter um custo baixo
- estabilidade: ter um histórico das informações para pesquisas e futuras decisões
- rastreabilidade: ter acesso fácil às informações
- representatividade, confiabilidade e sensibilidade: estar atento a todas as etapas do processo e ter como referencial os índices estabelecidos como metas no indicador

---
Indicadores - tipos
- Indicadores de eficiência (produtividade e qualidade)
  - Mostram os resultados dos processos e atendem à necessidade do cliente
- Indicadores de efetividade (impacto)
  - Mostram o que de bom ou ruim aconteceu nos processos medidos em longo prazo, se a meta foi ou não atingida
  - Esse tipo de indicador é medido após a realização do processo

---
Indicadores - tipos
- Indicadores de desempenho
  - Medem se os prazos para realização das funções foram atingidos e se estavam dentro do custo previsto e geralmente é medido o desempenho no final do projeto
- Indicadores operacionais
  - Medidos durante o ciclo de vida do projeto
  - Sua atribuição é medir as atividades e recursos do sistema
  - Esse tipo de medição, na maioria das vezes, é realizado diariamente

---
Passo do roteiro - continuação
- PASSO 3
  - Validar os indicadores com as partes interessadas, visando aos requisitos básicos dos processos
- PASSO 4
  - Estabelecer fórmulas e metas para os indicadores
- PASSO 5
  - Definir os processos que farão parte dos indicadores e as formas de extração das informações
- PASSO 6
  - Definir o painel ou formas de como as informações serão disponibilizadas nos indicadores de desempenho

---
Passo do roteiro - continuação
- PASSO 7
  - Realizar um piloto dos indicadores para verificar se todos os dados estão corretos e são realmente confiáveis
  - Para a realização, é recomendável a participação de todos os envolvidos nos processos do projeto

---
Alguns resultados na implantação
dos processos do projeto
- Entradas
  - Cadastro de clientes; cadastro de fornecedores; cadastro de mercadorias/controle de estoque; cadastro de colaboradores; lançamento de pedidos; entrada de produtos (conjunto de mercadorias); indicadores de desempenhos
- Saídas
  - Quantidade de clientes atendidos; controle de colaboradores; solicitação de compra de mercadorias junto aos fornecedores; estratégias de decisão obtidas pelos indicadores