3.1 Mapeamento de riscos
3.2 Controle de custos

---
Partes interessadas (Stakeholders)
- Pessoas e organizações
  - Clientes
  - Patrocinadores
  - Organização executora
  - Público
- Ativamente envolvidas, ou
- Os interesses pode ser afetados
  - Positivamente
  - Negativamente
- Na execução ou término dos projetos

---
Patrocinador (Sponsor)
- Pessoa ou grupo
- Fornece recursos e suporte
- Supervisiona as entregas, autoridade máxima
- Defende e garante o resultado e o sucesso
- É alguém com:
  - Experiência e poder, geralmente da alta administração
  - Muito interesse, financeiro e ideológico, pelo projeto
  - Autoridade e influência

---
Riscos - PMBOK
- O gerenciamento de risco envolve
  - Os processos de planejamento
  - As análises realizadas
  - O planejamento de respostas
  - Todo o controle de riscos do projeto
- O propósito do gerenciamento de risco é aumentar as chances e intervenções positivas para que tenham uma redução significativa de eventos negativos no projeto

---
Visão geral

---
Riscos
- Planejar o gerenciamento dos riscos
  - Esse processo tem a função de administrar as atividades do gerenciamento de risco do projeto
- Identificar os riscos: processo que determina onde os riscos podem ocorrer e afetar o projeto e documentação das atividades
- Realizar a análise qualitativa dos riscos: o processo tem a função de analisar os riscos e, através de avalições e combinações posteriores, verificar as ocorrências e impactos para o projeto

---
Riscos
- Realizar a análise quantitativa dos riscos
  - Processo responsável por analisar numericamente os efeitos dos riscos nos objetivos gerais do projeto
- Planejar as respostas aos riscos
  - O processo proporciona o desenvolvimento de opções e ações para garantir e aumentar as oportunidades, criando, assim, uma redução das ameaças aos objetivos do projeto
- Controlar os riscos
  - Processo para criar estratégias e planos de respostas para os riscos envolvidos no projeto, acompanhar e monitorar todos os riscos, assim como identificar possíveis novos riscos para uma avaliação eficaz dos processos adotados no gerenciamento de riscos nas etapas do projeto.

---
Matriz de risco
- Técnica que consiste na avaliação dos riscos, usando associações de perigos para identificar e eliminar os possíveis eventos prejudiciais ao projeto
- Consiste no levantamento de variáveis de riscos, podendo criar perspectivas e situações para possíveis tomadas de decisões com o mínimo de risco possível
- Para Garvey e Landstowne (1998) uma matriz de risco pode ser descrita por 7 colunas

---
- Requisito
  - Caracteriza a descrição do que pode ser implementado
- Tecnologia
  - São caracterizadas pelas ferramentas, aplicações, técnicas e softwares que podem auxiliar o levantamento dos riscos do projeto
- Riscos associados
  - Implementam um requerimento do projeto que pode caracterizar um risco para o desenvolvimento do projeto

---
- Impacto
  - Determina qual o impacto de risco para o projeto, que, por sua vez, pode ser: crítico (C), sério (S), moderado (Mo), menor (Mi) e mínimo (N)
- Probabilidade de ocorrência (P%)
  - Caracteriza a estimativa de risco para cada ocorrência
    - Muito baixa (0-10%)
    - Baixa (11-40%)
    - Moderada (41-60%)
    - Alta (61-90%)
    - Muito alta (91-100%)

---
- Nível de risco
  - Tem como característica o resultado das composições dos impactos de riscos com a probabilidade de suas ocorrências
  - Segundo Garvey e Landstowne (1998), são citados três valores
    - Alto (H)
    - Médio (M)
    - Baixo (L)
- Medição de gerência e mitigação do risco
  - Auxiliar nas tomadas de decisões gerenciais e reduzir os impactos dos riscos identificados

---
Matriz de risco - Garvey e Landstowne

---
Matriz de risco - Rigoni (2015)

---
- Segundo Vieira (2007), garantir o sucesso dos projetos, realizar as entregas no valor orçado, dentro do prazo, e deixar o cliente satisfeito ainda continua sendo uma missão difícil
- O ideal é conhecer os riscos que possam levar o projeto ao sucesso ou simplesmente ao fracasso
- O objetivo da gestão de riscos no gerenciamento de projetos é identificar, avaliar, tratar e analisar os principais estágios de riscos que possam afetar o projeto

---
Processo de gerenciamento de risco

---
Identificação de riscos
- Segundo Sommerville (2011) a identificação dos riscos é o ponto de partida para o gerenciamento de riscos e acaba sendo um trabalho em equipe
  - Os gerentes juntamente com a sua equipe discutem os possíveis riscos e tentam identificá-los
- Em alguns casos, são utilizadas checklists que ajudam no apoio e na identificação de riscos.

---
Tipos de risco (checklist)
- Riscos de tecnologia
  - São característicos os riscos referentes à tecnologia, sejam as que derivam de software ou hardware que são aplicadas para o desenvolvimento dos projetos de softwares
- Riscos de pessoas
  - Se associam às pessoas que trabalham no desenvolvimento do projeto de software
- Riscos organizacionais
  - Referentes ao ambiente organizacional onde o projeto de software é desenvolvido

---
Tipos de risco (checklist)
- Riscos de ferramentas
  - Riscos que possam apresentar nas ferramentas e outros programas que são utilizados no projeto de software
- Riscos de requisitos
  - Riscos que podem apresentar nas alterações de requisitos dos clientes e no processo de gerenciamento
- Riscos de estimativas
  - Riscos que podem ocorrer no planejamento equivocado dos recursos para o desenvolvimento do projeto de software

---
Análise de riscos - alguns tipos

---
Planejamento de riscos
- Estratégias de prevenção: utilizadas para reduzir os riscos no projeto de software
- Estratégias de minimização: reduzirão o impacto dos riscos no projeto de software
- Planos de contingência: servem para se preparar para situações de riscos no projeto de software

---
Monitoração de riscos
Processo usado para monitorar os riscos já diagnosticados e acompanhar se eles estão realmente sendo reduzidos e até mesmo eliminá-los

---
Gerenciamento e motivação das pessoas
- Todas as pessoas envolvidas na gestão de projetos do software das cantinas do Sr. Roberto são os seus principais ativos
- O custo de recrutamento e a retenção desses profissionais são de grande impacto financeiro
- Cabe ao gerente do projeto a garantia de que tudo funcione da melhor maneira possível, como também deixar o ambiente de trabalho agradável para que as pessoas envolvidas se sintam motivadas, valorizadas e com autoestima elevada

---
Exemplo - riscos comuns

---
Exemplo - matriz de risco

---
3.2 Controle de custos

---
Gerenciamento de custos - PMBOK
- O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado
- Para o gerenciamento de custos deve-se ficar atento aos requisitos e levantamentos previamente realizados
  - Todos os custos são levantados no início do projeto
  - Deve-se evitar ao máximo agregar custos não contratados

---
Planejamento

---
Estimativa

---
Orçamento

---
Controle

---
Formas para criar estimativas de custos
- Top-down
  - São os projetos de custos mais genéricos e baseados em projetos já realizados
    - P. ex., se um projeto do mesmo porte teve um custo de R$ 10.000,00, é possível ter como base esse valor para o projeto atual
- Bottom-up
  - Detalhamento dos custos dos projetos, derivados dos pacotes, componentes e atividades do projeto
    - P. ex., item da atividade custa R$ 1.200, o próximo item da mesma atividade custa R$ 2.000,00 e o custo total da atividade fica em R$ 3.200,00.
- Paramétrica
  - Usa estatísticas e dados históricos do projeto, como a quantidade de linhas que terá o software e o custo estimado para sua realização
    - P. ex., o gestor já sabe que o custo por linha de programação é de R$ 2,00 e, se o projeto contiver 10.000 linhas, custará R$ 20.000,00

---
Tipos de custo
- Custos diretos
  - Custos relacionados de forma direta dentro do projeto
    - Ex.: mão de obra profissional, custos de deslocamento ou equipamentos que serão diretamente utilizados no projeto
- Custos indiretos
  - Voltados para o trabalho do projeto
    - Ex.: custos de água, energia elétrica ou até mesmo Internet
- Custos fixos
  - Não envolvem diretamente o projeto, ou seja, não sofrem variações
    - Ex.: aluguel, salários e benefícios da área administrativa
- Custos variáveis
  - Depende do andamento do projeto, sofrendo, assim, variações de valores
  - Ex.: contratação de novos funcionários, troca de equipamentos

---
Custos que compõem um orçamento

---
Matriz de custos

---
- Reserva de contingência
  - Reserva financeira destinada a riscos conhecidos, ou seja, identificados no plano de riscos
- Reserva gerencial
  - Reserva destinada a riscos não identificados, não mapeados no plano de riscos

---
Matriz de custo-benefício
Gerenciamento de mudança de custos

---
MS Project